МЕРОПРИЯТИЯ

по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Толочинского района на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители |
| Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов | | | |
| 1 | Разработка конкретных мероприятий по каждому населенному пункту с закреплением шефствующих организаций | До  10 марта | Толочинский районный Совет депутатов;  Толочинский районный исполнительный комитет (далее – Толочинский райисполком);  сельские исполнительные комитеты  (далее - сельисполкомы) |
| 2 | Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях при многоэтажной жилой застройке согласно приложению 1 к Мероприятиям | До 1 октября | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома;  Кохановское унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Коханово-ЖКХ» (далее-государственное предприятие «Коханово-ЖКХ») |
| 3 | Повышение уровня озеленения территорий населенных пунктов согласно приложению 2 к Мероприятиям | До 1 ноября | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома;  государственное предприятие «Коханово - ЖКХ» |
| 4 | Устройство и ремонт контейнерных площадок, установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов, согласно приложениям 3 и 4 к Мероприятиям | До  1 ноября | Государственное предприятие «Коханово -ЖКХ» |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети, устройство, ремонт и реконструкция газонов в населенных пунктах согласно приложениям  5 и 6 к Мероприятиям | До  1 октября | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома; государственное предприятие  «Коханово -ЖКХ» |
| 6 | Снос пустующих и ветхих жилых домов в населенных пунктах согласно приложению 7 к Мероприятиям | До 1 ноября | Сельисполкомы;  отдел по землеустройству Толочинского райисполкома |
| 7 | Ремонт, а также ликвидация заброшенных и не подлежащих дальнейшему использова-нию шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев в населенных пунктах согласно приложению 8 к Мероприятиям | До 1 октября | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома;  государственное предприятие «Коханово - ЖКХ» |
| Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов | | | |
|  | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство животноводческих ферм и комплексов согласно приложениям 9 – 11 к Мероприятиям | До  1 сентября | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома;  сельскохозяйственные организации |
| 9 | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство машинных дворов согласно приложениям 12 – 14 к Мероприятиям | До  1 октября | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома;  сельскохозяйственные организации |
| 10 | Проведение ликвидационного тампонажа, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство артезианских скважин на сельскохозяйственных объектах согласно приложениям 15 – 16 к Мероприятиям | До 1 ноября | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома;  сельскохозяйственные организации |
| 11 | Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неисполь-зуемых сельскохозяйственных земель согласно приложениям 17-18 к Мероприятиям | До  1 ноября | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома;  отдел по землеустройству Толочинского райисполкома; республиканское унитарное предприятие «Толочинский консервный завод» |
|  | Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог | | |
| 12 | Обустройство (ремонт) мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог, поддержание в надлежащем состоянии полос отвода автомобильных дорог согласно приложениям 19-22 к Мероприятиям | В течение года | Государственного лесохозяйственное  учреждение «Толочинский лесхоз»  (далее-ГЛХУ «Толочинский лесхоз»);  филиал «Дорожно-эксплуатационного управления № 8»  предприятия «Витебскавтодор» (далее-ДЭУ-8);;  филиал «Толочинское дорожное ремонтно-строительное управление- 147» коммунального унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» (далее-ДРСУ\_147) |
| 13 | Обустройство и содержание территорий, прилегающих к железным дорогам (удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги), согласно приложениям 23-24 к Мероприятиям | В течение года | Оршанская дистанция защитных лесонасаждений транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» |
|  | Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда | | |
| 14 | Проведение рубок ухода за лесом и санитарных рубок, уборка отходов, отпавшей и валежной древесины, находящихся в аварийном состоянии деревьев согласно приложениям 25-26 к Мероприятиям | В течение года | ГЛХУ «Толочинский лесхоз» |
| 15 | Обустройство родника согласно  Приложению 27 к Мероприятиям | До 1 августа | ГЛХУ «Толочинский лесхоз» |
| Поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов и мест захоронений | | | |
| 16 | Поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели гражданского населения согласно приложению 28 к Мероприятиям | До  8 мая | Толочинский райисполком;  сельисполкомы;  **отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Толочинского райисполкома**;  отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома |
| 17 | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий кладбищ (устройство (ремонт) ограждения, оборудование площадок для сбора отходов) согласно приложениям 29-30 к Мероприятиям | До 1 сентября | Сельисполкомы;  государственное предприятие «Коханово -ЖКХ» |
| Рекультивация внутрихозяйственных карьеров, предотвращение деградации и восстановление земель  (включая почвы) | | | |
| 18 | Проведение мелиоративных мероприятий на участках мелиоративных систем согласно приложениям 30-33 к Мероприятиям | В течение года | Государственное предприятие «Толочинское ПМС» |
| Регулирование распространения и численности инвазивных видов растений | | | |
|  | Выполнение мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского согласно приложениям 34-39 к Мероприятиям | До 1 октября | Толочинский райисполком;  сельисполкомы; ГЛХУ «Толочинский лесхоз»; государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»;  филиал ДЭУ №8;  ДРСУ №147;  Оршанская дистанция защитных лесонасаждений «Минское отделение Белорусской железной дороги»;  Толочинский районный узел электрических сетей РУП «Витебскэнерго»; государственное предприятие «Толочинское ПМС»;  землепользователи |
| 20 | Проведение работ по регулированию распространения и численности золотарника канадского согласно приложению 40 к Мероприятиям | До 1 сентября | Толочинский райисполком;  сельисполкомы;  государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»;  землепользователи |
| 21 | Проведение работ по регулированию распространения и численности эхиноцистиса лопастного согласно приложению 41 к Мероприятиям | До 1 сентября | Толочинский райисполком;  сельисполкомы;  государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»;  землепользователи |